| PHỤ LỤC 1: CHIẾT TÍNH DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO 01 KM KÊNH BÊ TÔNG |
| --- |
| (Kèm theo Đề án kiên cố hóa kênh mương do xã quản lý) |
| TT | Khẩu diện BxH (cm) | Kết cấu | Khối lượng | Kinh phí (tr đồng) | Tổng | Xi măng | Đá | Cát | VK | Thép | Bao tải, giấy dầu | Thi công đất | Nhân công xây lắp |
|  |  |  | Xi măng (tấn) | Đá (m3) | Cát (m3) | Thép (tấn) | VK (100 m2) | Bao tải, giấy dầu (m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 40x40 | BT M150 | 75,5 | 155 | 86 |  | 18,4 | 640+17,11 | Kinh phí (tr đồng) | 676,1 | 113,3 | 73,7 | 17,5 | 123,7 |  | 5,4 | 100,6 | 241,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tỷ lệ | 100 | 16,8 | 10,9 | 2,6 | 18,3 |  | 0,8 | 14,9 | 35,8 |
| 2 | 50x60 | BT M150 | 93,8 | 210 | 116,4 |  | 26,4 | 740+23 | Kinh phí (tr đồng) | 919,7 | 140,7 | 92,4 | 22,0 | 177,5 |  | 6,5 | 133,0 | 347,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tỷ lệ | 100 | 15,3 | 10,0 | 2,4 | 19,3 |  | 0,7 | 14,5 | 37,8 |
| 3 | 80x90 | BTCT M200 | 203,7 | 400 | 210,7 | 13,56 | 39,8 | 1100+43 | Kinh phí (tr đồng) | 1.877 | 305,6 | 163,6 | 37,0 | 267,7 | 293,8 | 10,3 | 165,4 | 633,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tỷ lệ | 100 | 16,3 | 8,7 | 2,0 | 14,3 | 15,7 | 0,6 | 8,8 | 33,8 |

| PHỤ LỤC 2. TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ CHO KÊNH BÊ TÔNG |
| --- |
| (Kèm theo Đề án kiên cố hóa kênh mương do xã quản lý) |
| I. Kế hoạch năm 2013 (kiên cố 200 km) |
| TT | Khẩu diện kênh BxH (cm) | Kết cấu | Chiều dài kênh (km) | Kinh phí (tr. đồng) |
|  |  |  |  | Giá trị xây dựng 01km | Tổng giá trị xây dựng 200km | Trong đó |
|  |  |  |  |  |  | Kinh phí xi măng cho 1km kênh | Kinh phí xi măng cho 200km |
| 1 | 40x40 | BT M150 | 50,0 | 676,0 | 33.800,0 | 113,3 | 5.662,5 |
| 2 | 50x60 | BT M150 | 100,0 | 920,0 | 92.000,0 | 140,7 | 14.070,0 |
| 3 | 80x90 | BTCT M200 | 50,0 | 1.877,0 | 93.850,0 | 305,6 | 15.278,3 |
|  | CỘNG |  | 200 |  | 219.650,0 |  | 35.010,8 |
| II. Kế hoạch năm 2014 (kiên cố 325 km) |
| TT | Khẩu diện kênh BxH (cm) | Kết cấu | Chiều dài kênh (km) | Kinh phí (tr. đồng) |
|  |  |  |  | Giá trị xây dựng 01km | Tổng giá trị xây dựng 325km | Trong đó |
|  |  |  |  |  |  | Kinh phí xi măng cho 1km kênh | Kinh phí xi măng cho 325km |
| 1 | 40x40 | BT M150 | 80 | 676,0 | 54.080,0 | 113,3 | 9.060,0 |
| 2 | 50x60 | BT M150 | 165 | 920,0 | 151.800,0 | 140,7 | 23.215,5 |
| 3 | 80x90 | BTCT M200 | 80 | 1.877,0 | 150.160,0 | 305,6 | 24.445,2 |
|  | CỘNG |  | 325 |  | 356.040,0 |  | 56.720,7 |
| III. Kế hoạch năm 2015 (kiên cố 325 km) |
| TT | Khẩu diện kênh BxH (cm) | Kết cấu | Chiều dài kênh (km) | Kinh phí (tr. đồng) |
|  |  |  |  | Giá trị xây dựng 01km | Tổng giá trị xây dựng 325km | Trong đó |
|  |  |  |  |  |  | Kinh phí xi măng cho 1km kênh | Kinh phí xi măng cho 325km |
| 1 | 40x40 | BT M150 | 80 | 743,6 | 59.488,0 | 124,6 | 9.966,0 |
| 2 | 50x60 | BT M150 | 165 | 1.012,0 | 166.980,0 | 154,8 | 25.537,1 |
| 3 | 80x90 | BTCT M200 | 80 | 2.064,7 | 165.176,0 | 336,1 | 26.889,7 |
|  | CỘNG |  | 325 |  | 391.644,0 |  | 62.392,8 |

| PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG DO XÃ QUẢN LÝGIAI ĐOẠN 2013 -2020 ( PHẦN NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN CÙNG LÀM) |
| --- |
| (Phương án theo lộ trình về đích năm 2020 tỷ lệ kiên cố hoá đạt 85%) |
| TT | Đơn vị | Giai đoạn từ 2013-2015 | Giai đoạn từ 2016-2020 | TỔNG GIAI ĐOẠN TỪ 2013 ĐẾN 2020 | Ghi chú |
|  |  | Tổng | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |  |  |  |
|  |  | Chiều dài (km) | Kinh phí | Chiều dài (Km) | Kinh phí (tr đồng) | Chiều dài (Km) | Kinh phí (tr đồng) | Chiều dài (Km) | Kinh phí (tr đồng) | Chiều dài (Km) | Kinh phí (tr đồng) | Chiều dài (Km) | Kinh phí (tr đồng) |  |
|  | TỔNG | 850 | 935.000 | 200 | 220.000 | 325 | 357.500 | 325 | 357.500 | 1.550 | 1.705.000 | 2.400 | 2.640.000 |  |
| 1 | Kỳ Anh | 84 | 92.400 | 38 | 41.800 | 23 | 25.300 | 23 | 25.300 | 115 | 126.500 | 199 | 218.900 |  |
| 2 | Cẩm Xuyên | 170 | 187.000 | 10 | 11.000 | 80 | 88.000 | 80 | 88.000 | 515 | 566.500 | 685 | 753.500 |  |
| 3 | TP Hà Tĩnh | 15 | 16.500 | 5 | 5.500 | 5 | 5.500 | 5 | 5.500 | 22 | 24.200 | 37 | 40.700 |  |
| 4 | Thạch Hà | 118 | 129.800 | 12 | 13.200 | 53 | 58.300 | 53 | 58.300 | 240 | 264.000 | 358 | 393.800 |  |
| 5 | Lộc Hà | 55 | 60.500 | 15 | 16.500 | 20 | 22.000 | 20 | 22.000 | 98 | 107.800 | 153 | 168.300 |  |
| 6 | Hương Khê | 110 | 121.000 | 20 | 22.000 | 45 | 49.500 | 45 | 49.500 | 200 | 220.000 | 310 | 341.000 |  |
| 7 | Hương Sơn | 71 | 78.100 | 15 | 16.500 | 28 | 30.800 | 28 | 30.800 | 84 | 92.400 | 155 | 170.500 |  |
| 8 | Can Lộc | 114 | 125.400 | 40 | 44.000 | 37 | 40.700 | 37 | 40.700 | 132 | 145.200 | 246 | 270.600 |  |
| 9 | TX Hồng Lĩnh | 12 | 13.200 | 8 | 8.800 | 2 | 2.200 | 2 | 2.200 | 4 | 4.400 | 16 | 17.600 |  |
| 10 | Nghi Xuân | 27 | 29.700 | 7 | 7.700 | 10 | 11.000 | 10 | 11.000 | 67 | 73.700 | 94 | 103.400 |  |
| 11 | Vũ Quang | 20 | 22.000 | 10 | 11.000 | 5 | 5.500 | 5 | 5.500 | 22 | 24.200 | 42 | 46.200 |  |
| 12 | Đức Thọ | 54 | 59.400 | 20 | 22.000 | 17 | 18.700 | 17 | 18.700 | 51 | 56.100 | 105 | 115.500 |  |

| PHỤ LỤC 4: TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG DO XÃ QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2013 -2020 |
| --- |
| (Phương án theo lộ trình về đích năm 2020 tỷ lệ kiên cố hoá đạt 85%) |
| TT | Đơn vị | Giai đoạn từ 2013-2015 | Giai đoạn từ 2016-2020 | TỔNG GIAI ĐOẠN TỪ 2013 ĐẾN 2020 | Ghi chú |
|  |  | Tổng | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |  |  |  |
|  |  | Chiều dài (km) | Khối lượng XM (tấn) | Kinh phí XM (tr đồng) | Chiều dài (Km) | Khối lượng XM (tấn) | Kinh phí XM (tr đồng) | Chiều dài (Km) | Khối lượng XM (tấn) | Kinh phí XM (tr đồng) | Chiều dài (Km) | Khối lượng XM (tấn) | Kinh phí XM (tr đồng) | Chiều dài (Km) | Khối lượng XM (tấn) | Kinh phí XM (tr đồng) | Chiều dài (Km) | Khối lượng XM (tấn) | Kinh phí XM (tr đồng) |  |
|  | TỔNG | 850 | 99.195 | 148.793 | 200 | 23.340 | 35.010 | 325 | 37.928 | 56.891 | 325 | 37.928 | 56.891 | 1.550 | 180.575 | 270.863 | 2.400 | 279.770 | 419.655 |  |
| 1 | Kỳ Anh | 84 | 9.803 | 14.704 | 38 | 4.435 | 6.652 | 23 | 2.684 | 4.026 | 23 | 2.684 | 4.026 | 115 | 13.398 | 20.096 | 199 | 23.200 | 34.800 |  |
| 2 | Cẩm Xuyên | 170 | 19.839 | 29.759 | 10 | 1.167 | 1.751 | 80 | 9.336 | 14.004 | 80 | 9.336 | 14.004 | 515 | 59.998 | 89.996 | 685 | 79.837 | 119.755 |  |
| 3 | TP Hà Tĩnh | 15 | 1.751 | 2.626 | 5 | 584 | 875 | 5 | 584 | 875 | 5 | 584 | 875 | 22 | 2.563 | 3.845 | 37 | 4.314 | 6.470 |  |
| 4 | Thạch Hà | 118 | 13.771 | 20.656 | 12 | 1.400 | 2.101 | 53 | 6.185 | 9.278 | 53 | 6.185 | 9.278 | 240 | 27.960 | 41.940 | 358 | 41.731 | 62.596 |  |
| 5 | Lộc Hà | 55 | 6.419 | 9.628 | 15 | 1.751 | 2.626 | 20 | 2.334 | 3.501 | 20 | 2.334 | 3.501 | 98 | 11.417 | 17.126 | 153 | 17.836 | 26.753 |  |
| 6 | Hương Khê | 110 | 12.837 | 19.256 | 20 | 2.334 | 3.501 | 45 | 5.252 | 7.877 | 45 | 5.252 | 7.877 | 200 | 23.300 | 34.950 | 310 | 36.137 | 54.206 |  |
| 7 | Hương Sơn | 71 | 8.286 | 12.429 | 15 | 1.751 | 2.626 | 28 | 3.268 | 4.901 | 28 | 3.268 | 4.901 | 84 | 9.786 | 14.679 | 155 | 18.072 | 27.108 |  |
| 8 | Can Lộc | 114 | 13.304 | 19.956 | 40 | 4.668 | 7.002 | 37 | 4.318 | 6.477 | 37 | 4.318 | 6.477 | 132 | 15.378 | 23.067 | 246 | 28.682 | 43.023 |  |
| 9 | TX H. Lĩnh | 12 | 1.400 | 2.101 | 8 | 934 | 1.400 | 2 | 233 | 350 | 2 | 233 | 350 | 4 | 466 | 699 | 16 | 1.866 | 2.800 |  |
| 10 | Nghi Xuân | 27 | 3.151 | 4.726 | 7 | 817 | 1.225 | 10 | 1.167 | 1.751 | 10 | 1.167 | 1.751 | 67 | 7.806 | 11.708 | 94 | 10.956 | 16.435 |  |
| 11 | Vũ Quang | 20 | 2.334 | 3.501 | 10 | 1.167 | 1.751 | 5 | 584 | 875 | 5 | 584 | 875 | 22 | 2.563 | 3.845 | 42 | 4.897 | 7.346 |  |
| 12 | Đức Thọ | 54 | 6.302 | 9.453 | 20 | 2.334 | 3.501 | 17 | 1.984 | 2.976 | 17 | 1.984 | 2.976 | 51 | 5.942 | 8.912 | 105 | 12.243 | 18.365 |  |
|  | Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kế hoạch 13 xã về đích năm 2013: 129 Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kế hoạch 35 xã về đích trước năm 2015: 326 Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 km kênh tính bình quân 1.100 triệu đồng, 117 tấn xi măng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PHỤ LỤC 5: KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG DO XÃ QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2013 -2020 |
| --- |
| (Phương án theo lộ trình về đích năm 2020 tỷ lệ kiên cố hoá đạt 85%) |
| TT | Đơn vị | Nhà nước và nhân dân cùng làm | Chương trình dự án và nguồn vốn khác | Tổng (km) |
|  |  | Chiều dài (Km) | Kinh phí (tr đồng) | Chiều dài (Km) |  |
|  | TỔNG | 2.400 | 2.640.000 | 274 | 2.674 |
| 1 | Kỳ Anh | 199 | 218.900 |  |  |
| 2 | Cẩm Xuyên | 685 | 753.500 |  |  |
| 3 | TP Hà Tĩnh | 37 | 40.700 |  |  |
| 4 | Thạch Hà | 358 | 393.800 |  |  |
| 5 | Lộc Hà | 153 | 168.300 |  |  |
| 6 | Hương Khê | 310 | 341.000 |  |  |
| 7 | Hương Sơn | 155 | 170.500 |  |  |
| 8 | Can Lộc | 246 | 270.600 |  |  |
| 9 | TX Hồng Lĩnh | 16 | 17.600 |  |  |
| 10 | Nghi Xuân | 94 | 103.400 |  |  |
| 11 | Vũ Quang | 42 | 46.200 |  |  |
| 12 | Đức Thọ | 105 | 115.500 |  |  |